PEDIDO DIRECTO DE PRECIOS Nº 20/2019

EJECUCIÓN DE LA OBRA:

Movimiento de suelos y nivelación de terrenos

Sector Valle Chico

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS

ARTÍCULO Nº 1.- OBJETO: La presente contratación tiene por objeto la EJECUCIÓN DE LA OBRA: Movimientos de suelos y nivelación de terrenos en Sector de Valle Chico de la ciudad de Esquel, en un todo de acuerdo a la Memoria Descriptiva, Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Planos, que forman parte de la presente contratación.

## ARTÍCULO Nº 2.- FECHA Y HORA DE LA APERTURA DE OFERTAS La apertura el Pedido Directo de Precios mencionado en el artículo 1º se llevará a cabo el día 5 del mes de diciembre del año 2019, a las 10:00 horas, en el Departamento de Compras de la Municipalidad de Esquel, sita en calle San Martín Nº 650, de la Ciudad de Esquel. Debiendo presentar la oferta bajo sobre que estará perfectamente cerrado, y sin identificar, solo indicará en forma destacada el número del Pedido Directo de Precios, expresión de la fecha y hora de apertura.

ARTÍCULO Nº 3.- PRESUPUESTO OFICIAL. El presupuesto oficial para la presente obra asciende a la suma de $ 1.900.000.- (pesos un millón novecientos mil)

ARTICULO Nº 4: GARANTÍA DE LAS OFERTAS Y DEL CONTRATO Para el presente Pedido Directo de Precios, el importe de las garantías a que se refieren los artículos, 109º y 110º de la Ley Nº II Nº 76 (antes Ley 5447), quedan determinados conforme a lo siguiente:

a)	Garantía de mantenimiento de oferta: su constitución deberá realizarse antes del acto de apertura y no podrá ser inferior al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.

b)	Garantía de cumplimiento del contrato: será constituido como requisito previo a la firma del contrato y se constituirá por un importe equivalente al 5% del monto de la adjudicación.

ARTÍCULO Nº 5: Las garantías a las que refiere el artículo precedente podrán ser constituidas en una o más de las formas siguientes:

a)	Mediante depósito en efectivo en la cuenta corriente Nº 200000 Depósitos en Garantía Oficial del Banco Chubut S.A. por Pedido Directo de Precios Nº 20/2019 a favor de la Municipalidad de Esquel CUIT 30-99909329-5. Deberá presentar comprobante en original Triplicado del comprobante presentado por el Banco.

b)	Mediante Fianza Bancaria.

c)	Mediante Pólizas de Seguro de Caución, emitido por Compañías de Seguro que constituyen técnica y económicamente operaciones de seguros aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación, estableciéndose que la Empresa aseguradora renuncia expresamente al beneficio de excusión y división de acuerdo al Art. 1584 del Código Civil y Comercial de la Nación, con relación a los bienes del Oferente y/o del Adjudicatario, sin restricciones ni salvedades. Todos los documentos integrantes de la póliza serán firmados por el mismo autorizante y estarán acompañados con el recibo original por el pago total, correspondiente por cada uno de ellos. Las garantías deberán estar acompañadas, para su autenticidad sobre las firmas autorizantes, de la certificación extendida por un escribano público. En el caso de que la certificación fuera extendida por un escribano público con jurisdicción fuera de la provincia, deberá contar además con la legalización del respectivo Colegio. En dichas cláusulas se designará como asegurada a la Municipalidad de Esquel.

En caso de que el oferente optare por alguna de las formas de constitución de las garantías de los incisos b) o c) del presente artículo, deberá constar expresamente que el garante se constituye en fiador liso y llano, y principal pagador sin beneficios de división y excusión.

ARTÍCULO Nº 6.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS El mantenimiento de las ofertas queda establecido en TREINTA (30) DÍAS, a contar desde el día siguiente de la fecha de apertura.

ARTICULO Nº 7: DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS Las garantías de las ofertas que no resultaron adjudicatarias, serán devueltas de oficio y de inmediato, una vez que se encuentre firme la adjudicación respectiva, sin que los oferentes no adjudicados tengan derecho a reclamar indemnización alguna.

Las garantías de las ofertas que resultaron adjudicatarias serán devueltas una vez presentada la Garantía de Contrato, deducidos – en caso de corresponder- los montos por multas y/o daños.

ARTÍCULO Nº 8.- LIBRE DEUDA MUNICIPAL DEL OFERENTE El oferente deberá presentar Certificado de libre deuda Municipal y/o certificado de regularización de deuda expedido por la Dirección de Rentas Municipal en Secretaría de Hacienda, sita en calle San Martín 665 de la Ciudad de Esquel.

ARTÍCULO Nº 9.- REPRESENTANTE TÉCNICO. Para los fines de la Dirección de Obra y la Representación Técnica del CONTRATISTA, éste propondrá a la MUNICIPALIDAD DE ESQUEL un profesional con título habilitante. A tal fin deberá presentar copia legalizada del título, matrícula profesional y del currículum vitae. Todas las instrucciones que dicho REPRESENTANTE TÉCNICO reciba del Inspector de Obra, serán consideradas como impartidas al CONTRATISTA.

ARTÍCULO Nº 10.- PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EL CONTRATISTA  tendrá a su cargo la provisión de personal técnico, administrativo, operativo, con transporte  colocación y/o retiro en obra de todos los materiales con el empleo a su costo de todos los equipos, planteles herramientas o implementos que requieran las obras; así como el cumplimiento de cualquier otra provisión, trabajo o servicio indicado en el presente Pedido Directo de Precios, o que sin estar expresamente establecido en ellos sean necesarios para efectuar las obras correctamente de acuerdo con su fin y conforme con las reglas del arte de la construcción para el tipo de obra que se trata.

## ARTÍCULO Nº 11.- LEGISLACIÓN APLICABLE. La obra contratada se ejecutará bajo el régimen de la Ley I Nº 11 (Antes Ley 533) de la Provincia del Chubut, su Decreto Reglamentario Nº 42/80 y sus modificatorias vigentes. Los casos no previstos en el presente pliego se resolverán por aplicación de la Ley N° I Nº 11 (antes 533) de la Provincia del Chubut y modificatorias y para los casos que ella guardara silencio se aplicarán los principios generales del Derecho Administrativo. Las sanciones por el incumplimiento de las ofertas y de los contratos, se regirán por Ley II Nº 76 (antes 5447), su decreto reglamentario, sus modificaciones y toda otra disposición vigente para el Régimen de Contrataciones del Estado Provincial y Municipal.

ARTÍCULO Nº 12.- JORNALES MÍNIMOS. El CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones referentes a pagos de jornales, regidos por las Convenciones Colectivas de Trabajo u otro Decreto o LEY que rija la materia. El CONTRATISTA se hará cargo de las infracciones que en tal sentido incurran los SUBCONTRATISTAS que se desempeñen en la obra.

ARTÍCULO Nº 13.- SEGUROS. El Contratista está obligado a cubrir los riesgos de todo el personal empleado en la Obra de acuerdo a la legislación vigente. Asimismo, se hará responsable de las obligaciones emergencias del Régimen del Contrato de Trabajo y de la Seguridad Social y cumplimiento de la Ley de Riegos de Trabajo. Dicho personal no tendrá ningún tipo de relación laboral con la Municipalidad.

El Contratista, por su cuenta y cargo deberá contratar, en compañías de reconocida solvencia y seriedad a satisfacción de la Municipalidad, los siguientes aseguramientos:

A) Daños a terceros: El Contratista deberá contratar una póliza de Responsabilidad Civil hacia Terceros de Obra en Construcción, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un mínimo por acontecimiento de $ 30.000.- y un máximo de $ 3.000.000, endosado a favor de la Municipalidad de Esquel.

Los seguros precedentes, tendrán vigencia hasta la Recepción Definitiva de las obras y deberán presentarse junto con las constancias de haberse cancelado sus premios, antes de la fecha de inicio de los trabajos.

Todas las pólizas a emitirse deberán tener como asegurado a la Municipalidad de Esquel.

- Póliza de Seguro de responsabilidad civil y el comprobante del último pago del seguro, de los vehículos y maquinarias afectadas a la obra.

ARTÍCULO Nº 14.- SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO PROVISTA POR EL CONTRATISTA Todo el personal que trabaje para la Obra deberá tener la indumentaria que lo identifique como perteneciente a la Empresa Contratista. Deberán llevar como medida de prevención toda la indumentaria y calzado adecuado al tipo de tarea que desarrolle, conforme lo establecen las Reglamentaciones vigentes para seguridad e higiene del personal.

Su inobservancia debidamente constatada por la Autoridad de Aplicación y/o la Inspección de Obra, independientemente de la sanción que le corresponda por la aplicación de las normas generales, determinará la suspensión de la emisión de los Certificados de Obra hasta tanto se acredite su cumplimiento, perdiendo el Contratista el derecho a la percepción de intereses por mora. El incumplimiento, y/o comprobación de negligencia, y/o imprudencia respecto a lo indicado precedentemente será severamente sancionado pudiendo constituir causal de rescisión culpable del contrato.

ARTÍCULO Nº 15.- FACULTAD DE ADJUDICAR. La Municipalidad de Esquel se reserva la facultad de adjudicar la oferta más conveniente según las necesidades de la presente obra. Asimismo, se reserva la facultad de no adjudicar cuando de las ofertas presentadas resulten desfavorables desde el punto de vista económico y/o técnico.

ARTÍCULO Nº 16.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA El plazo de ejecución de la obra será de VEINTICINCO DÍAS HÁBILES (25), contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de la Obra, plazo dentro del cual la obra deberá quedar totalmente terminada y en condiciones de ser efectuada la recepción provisoria.

ARTÍCULO Nº 17.- CONTRATO. El acto de firma del Contrato se cumplirá a los CINCO (5) días corridos contados a partir de la fecha de la notificación pertinente. En caso de no concurrir a suscribir el contrato, se dejará sin efecto la adjudicación. El Contrato será firmado por el Intendente de la Municipalidad de Esquel y por el Contratista. Una vez firmado el Contrato, el Contratista, presentará comprobantes del pago de la Ley de Sellos Provinciales en vigencia para la habilitación de esta documentación, estando a cargo del contratista la parte proporcional del sellado que le corresponda, dejándose constancia que el Municipio está exenta del pago.

ARTÍCULO Nº 18.- GARANTIA DEL CONTRATO El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de su compromiso con una garantía de cumplimiento del contrato, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto adjudicado, la que podrá constituirse en una o más de las formas establecidas en el Art. 05 del presente pliego.-.

## ARTÍCULO Nº 19.- CERTIFICACIÓN DE LA OBRA Los trabajos que se ejecuten serán medidos o estimados en su avance por períodos quincenales, con la debida participación de la INSPECCIÓN y el REPRESENTANTE TÉCNICO del CONTRATISTA confeccionándose el correspondiente Certificado de Obra, que será firmada por ambas partes.

Los Certificados de Obra serán provisionales. De existir errores u omisiones serán tenidos en cuenta en la medición siguiente, hasta la certificación que se emita con motivo de la medición final.

## ARTÍCULO Nº 20.- FONDO DE REPARO Del importe de cada Certificado de la Obra se deducirá el CINCO POR CIENTO (5%) con el cual se forma el Fondo de Reparo, dicho Fondo será reintegrado a “EL CONTRATISTA” una vez cumplido el Plazo de Conservación y Garantía de la Obra. El importe retenido en concepto de Fondo de Reparo podrá ser sustituido por el CONTRATISTA mediante Póliza de Caución, la que deberá estar emitida teniendo beneficiario a  la Municipalidad de Esquel.

ARTÍCULO Nº 21.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. En el término de cinco (5) DÍAS a partir de la fecha de la firma del CONTRATO, el CONTRATISTA deberá dar inicio a la obra, mediante la firma del Acta de Inicio correspondiente.

ARTÍCULO Nº 22.- DECLARACIONES JURADAS ADJUNTAS: El oferente deberá conocer la configuración, naturaleza del terreno, y condiciones en que se realizará la presente obra, debiendo completar el formulario de declaración jurada, la que deberá estar firmada en conformidad por la Secretaria de Obras Públicas.

ARTÍCULO Nº 23.- LIMPIEZA DE LA OBRA.  La INSPECCIÓN podrá fijar plazos perentorios para que el CONTRATISTA proceda a efectuar limpiezas parciales o totales en la obra. El incumplimiento de estas órdenes habilitara a LA MUNICIPALIDAD a realizar por sí o por tercero la limpieza de la obra con cargo de los gastos de esta a EL CONTRATISTA.

ARTÍCULO Nº 24.- TRABAJOS SIN ORDEN DE LA INSPECCIÓN El CONTRATISTA no podrá, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al CONTRATO y si lo hiciera aquél no le será abonado.

ARTÍCULO Nº 25.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA es responsable de la correcta interpretación de planos y pliegos para la realización de la obra y responderá por vicios o deficiencias que puedan observarse durante la ejecución y conservación de la misma hasta su Recepción Definitiva.

- ARTÍCULO Nº 26.- RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA Se efectuará una única Recepción parcial de carácter Provisional de las obras a la finalización de las mismas, en función del plazo de prueba o garantía, que expira cuando la obra se recibe definitivamente. La recepción provisional se formaliza a través de un acta que se labra al efecto. Durante ese plazo el contratista deberá subsanar o corregir ligeras deficiencias y completar los detalles señalados en el acta. En el caso de que el contratista se negare a corregir las deficiencias, la Municipalidad por sí o por terceros quedará facultada a ejecutar los trabajos, con cargo al contratista, afectando directamente las proporciones correspondientes al fondo de reparo.

En el caso de procederse a la recepción provisoria y se encuentren obras mal ejecutadas, la Municipalidad podrá suspender la recepción provisional, hasta tanto el contratista realice las correcciones correspondientes; sino lo hace en el plazo estipulado, la Municipalidad recibirá la obra de oficio y realizará la ejecución por su cuenta o por terceros, con cargo al contratista, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.

La Recepción Definitiva de las obras se efectuará a través de un acta, una vez cumplido y expirado el plazo de Conservación y Garantía y subsanadas las deficiencias menores señaladas en el acta de recepción provisional.

Efectuada la recepción definitiva, no exime al Contratista de las responsabilidades establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación (Arts. 1273 a 1277) y concordantes, por ruina total o parcial.

Las recepciones (parcial y definitiva) darán origen a las Actas correspondientes que deberán ser labrados en presencia del Contratista o su Representante Técnico. En ella se considerará la fecha de la efectiva recepción y todas las observaciones que correspondan a juicio de las partes.

FORMULA DE LA PROPUESTA

Logotipo o rótulo del oferente

Esquel, Chubut,…………………….

Señor:

Intendente Municipal

Su despacho

Quienes abajo firmamos, después de estudiar detenidamente la documentación del PEDIDO DIRECTO DE PRECIOS Nº 20/2019, y de relevar la información necesaria para la ejecución de los trabajos de la obra “Movimiento de suelos y nivelación de terrenos Sector Valle Chico” que pueden influir sobre la determinación de los precios y el Plan de Trabajos Garantizado en la Oferta, no quedándonos duda alguna proponemos realizar la Obra por el monto y el término que a continuación indicamos:

| Obra | Plazo de ejecución (días corridos) | Monto ($) |
| --- | --- | --- |
|  |  | $ |

Plazo de ejecución (en letras) ………………………………………………. días corridos.

Son pesos (en letras)…………….……………………………………………………………..

El monto total de la obra es resultado del Presupuesto de la Oferta que adjuntamos a la presente.

Todos los valores corresponden al mes básico: Octubre del año 2019

La presente oferta la presentamos acompañada de toda la documentación establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Generales del Pedido Directo de Precios.

Sin otro particular, saludamos al Señor Intendente con nuestra mayor consideración.

| Representante Técnico Firma y Sello aclaratorio | Proponente Firma y Sello aclaratorio |
| --- | --- |

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DE LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Logotipo o rótulo del oferente

Esquel, Chubut,…………………………

Señor:

Intendente Municipal

Su despacho

A los efectos del Pedido Directo de Precios Nº 20/2019 DECLARAMOS BAJO JURAMENTO conocer la configuración, naturaleza del terreno, y condiciones en que se realizará la obra “Movimiento de suelos y nivelación de terrenos Sector Valle Chico”, asumiendo la responsabilidad inherente a la actividad comercial en lo que respecta a la determinación de los costos que surgen de nuestra propuesta.

| Representante Técnico Firma y Sello aclaratorio | Proponente Firma y Sello aclaratorio |
| --- | --- |